|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOGO PRINCIPAL | **Acta de Reuniones** | | **ACTA N°005: Análisis del Proyecto Plataforma de contenidos educativos “Learning Content”** | |
| **TEMA DE LA REUNIÓN:** En el presente documento se detalla la temática del proyecto a desarrollar en donde se consideran los requisitos funcionales y presentación de primer prototipo del cliente | | | | |
| **PERSONA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:** Adriana Díaz, Brandon Masacela, Michelle Paredes, Johanna Pila | | | | |
| **LUGAR:** G204 | | | | **FECHA:** 20/02/2024 |
| **HORA REAL DE INICIO:** 09:00 p.m. | | **HORA DE FINALIZACIÓN:** 9:45 a.m. | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **AGENDA DE LA CONVOCATORIA:** | |
| 1. | Presentación de Sprint 2 a tester |
| 2. | Explicación de 3er y 4to requisito funcional |
| 3. | Pruebas de funcionalidad de plataforma |
| 4 | Correcciones y recomendaciones |

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE PARTICIPANTES** | **CARGO** |
| Adriana Díaz | Líder del grupo de proyecto |
| Brandon Masacela | Integrante de equipo de proyecto |
| Michelle Paredes | Integrante de equipo de proyecto |
| Johanna Pila | Integrante de equipo de proyecto |
| Juan Reyes | Tester |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESARROLLO DE LOS TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN:** | | | | | |
| 1.1 | | ANTECEDENTES: El día 20/02/2024 se realizó la presentación al Tester los requisitos funcionales N° 3 y 4 realizando la validación de campos y pruebas de funcionalidad correspondientes.   1. Presentación de requisitos funcionales en matriz de marco de trabajo 2. Presentación de Sprint 2 3. Pruebas de funcionalidad de la plataforma 4. Comentarios y Observaciones por parte del Tester | | | |
| 1.2 | | Se realiza la presentación del Sprint 2 al Tester Juan Reyes, además de realizar pruebas de funcionalidad de la plataforma presentada, finalizando con el reporte de errores correspondiente a las observaciones de funcionalidad. | | | |
| **ACUERDOS Y COMPROMISOS:** | | | | | |
|  | **DESCRIPCIÓN** | | | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
| 1. | Corrección de temas para que se presenten en el menú lateral izquierda | | | Integrantes de grupo 6 | 20/02/2024 |
| 2 | Visualización de usuario registrado en los Ejercicios interactivos que están en la plataforma | | | Integrantes de grupo 6 | 20/02/2024 |
| **TEMAS ADICIONALES TRATADOS FUERA DE AGENDA:** | | | | | |
| **LUGAR, FECHA Y HORA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN:** | | | | | |
| **ACTA ELABORADA POR:** | | | | | |
| Adriana Díaz  ESTUDIANTE  Fecha: 20/02/2024 | | | Responsable: Jenny Ruiz  RESPONSABLE DEL PROYECTO  Fecha: 20/02/2024 | | |

Imagen en blanco y negro

Descripción generada automáticamente con confianza media

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Adriana Díaz**

**Líder del Proyecto**